迭代评估报告

评估日期：7.24

| 组号 | 11 | 项目名称 | 健康安全智能助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 7.14-7.24 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 本次技术原型迭代按计划完成了技术方案确认，确定 Flutter + Spring Boot + MySQL/Redis 的前后端分离架构，并引入 Nginx 作为统一反向代理入口，并完成后端 common、config、auth、user、health、reminder、emergency 等基础包结构搭建。 完成云主机 MySQL 8.0 数据库环境配置，建立统一开发数据库和专用开发账号；完成核心数据表设计、数据库迁移脚本和前后端 API 接口文档。 完成用户与健康档案、健康数据、吃药提醒、紧急联系人和 SOS 求助等核心后端接口原型，实现 Flutter 前端调用 Spring Boot 后端并读写数据库的基本联调链路。 超额完成 Flutter 前端在 Android 虚拟机中的运行验证，证明原型不仅可在 Web 端运行，也具备移动端 App 演示和后续适配基础。 超额完成 Agent 健康问答和 RAG 功能原型，Agent 可结合会话上下文、用户健康信息和知识检索结果进行健康咨询回复，为后续智能健康建议提供技术基础。 完成 Redis 技术原型接入：密码重置验证码写入 Redis 并设置 5 分钟有效期，增加 60 秒发送频率限制和 10 分钟登录失败计数窗口；健康趋势与周健康报告采用 5 分钟缓存，健康记录新增或删除后主动清理关联缓存。 完成 Nginx 本地与云服务器部署：本地通过 Docker Compose 监听 8088 端口并代理宿主机 Spring Boot 8080 端口；云服务器采用原生 Nginx，将公网请求统一转发至 127.0.0.1:8080，配置 /nginx-health、访问与错误日志、代理转发头和连接超时，形成移动端—Nginx—Spring Boot 的实际访问链路。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 执行了接口文档评审和数据库表结构评审，确认主要接口路径、请求参数、返回格式和字段命名与前端页面需求保持一致。 通过 Swagger/Postman 对登录注册、用户档案、健康数据、提醒、SOS、Agent 问答和 RAG 检索相关接口进行了功能测试，核心接口能够正常返回统一格式结果。 完成前后端联调测试，Flutter 前端可以调用后端接口并展示健康数据、提醒、SOS 和 Agent 问答结果；Android 虚拟机运行测试通过。 对云主机数据库连接、后端启动、跨域访问和主要业务流程进行了验证，整体技术原型达到本次迭代计划预期；仍需在后续迭代继续补充并发压测、异常场景测试和更完整的移动端适配测试。 补充完成 Redis 相关配置与功能验证，检查验证码 TTL、发送间隔、登录失败限制、健康趋势和周报缓存命中逻辑，以及健康记录变更后的缓存失效行为；后端 Maven 测试共 31 项全部通过。 完成 Nginx 云端部署后的配置与代理链路检查，核对 /nginx-health、/api 路径保留、127.0.0.1:8080 上游及 Host、X-Real-IP、X-Forwarded-* 转发头设置，并形成从公网入口经 Nginx 到 Spring Boot 的联调验证项；HTTPS、域名证书和接口限流仍作为后续增强内容。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 数据库和后端环境配置过程中需要统一云主机地址、端口、账号和连接方式，前期联调存在本地环境与云端环境不一致的问题，后续通过统一配置文件和说明文档解决。 前后端接口字段在联调中出现过不一致，需要根据 Flutter 页面和 Mock 数据对后端 DTO/VO 进行调整，属于正常范围内的接口返工。 Android 虚拟机运行比原计划多出了移动端适配要求，部分 Web 端可用的交互在移动端需要重新检查，但整体没有影响主流程。 Agent 和 RAG 功能属于超额完成内容，初期存在模型配置、接口调用、检索链路和安全提示边界需要反复调试的问题。 多人并行开发过程中仍存在 Git 合并冲突和公共文件修改冲突，后续需要继续坚持 feature 分支和 PR 审查机制。 本次迭代没有发生影响整体进度的大规模返工，主要返工集中在接口字段对齐、环境配置说明和移动端运行细节调整。 Redis 接入增加了环境依赖和缓存一致性要求，需要统一主机、端口、密码和 database 配置，并避免将 6379 端口暴露到公网。当前课程项目采用按模式清理缓存，后续数据规模增大时应以 SCAN 或缓存键集合替代 KEYS。 Nginx 在本地 Docker 与云服务器上的上游地址不同：本地使用 host.docker.internal:8080，云端原生部署已改为代理 127.0.0.1:8080。部署过程中需要分别维护环境配置并保留 /api 路径前缀，不能直接照搬会改变 proxy_pass 语义的本地配置。 |  |  |  |
| 经验和教训： 技术原型迭代必须先统一架构、数据库和接口规范，否则前后端联调时容易产生重复返工。 云主机统一数据库环境能减少小组成员本地 MySQL 配置差异，但也要求更早完成连接方式、安全组和账号权限说明。 前端从 Flutter Web 扩展到 Android 虚拟机运行，说明前期选择 Flutter 具有较好的跨端价值，但移动端交互和适配仍需单独测试。 Agent 和 RAG 功能不能只关注“能回答”，还需要考虑健康安全边界、数据权限、知识来源和回答可解释性。 多人协作时公共配置、数据库脚本和接口文档应由专人维护，避免不同成员同时修改造成冲突。 下一阶段应重点补充可靠性和性能验证，包括 Redis 故障降级与缓存命中率观测、Nginx 限流和 HTTPS、SOS 防重复提交、分页查询以及 100 并发测试记录。 Redis 更适合验证码、频率控制和短期聚合结果等临时状态，MySQL 仍承担业务数据持久化；缓存设计必须同时定义键命名、TTL 和数据变更后的失效策略。 Nginx 已成为移动端和后端之间的统一入口，当前承担云端反向代理、日志和健康检查职责；后续继续补充 HTTPS、域名证书和接口限流。Spring Boot、MySQL 与 Redis 等内部组件不应直接暴露到公网。 |  |  |  |