迭代计划

制定日期：7.7

| 组号 | 11 | 项目名称 | 健康安全智能助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 计划起止日期 | 7.6-7.13 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 项目需求调研与分析，明确健康安全智能助手的目标用户、核心使用场景和功能范围，完成 Vision 文档初稿，确定主要 Use Case，包括健康信息管理、健康提醒、紧急救援、健康数据分析等功能; 7月6日-7月7日; 全体成员. 2; 建立项目初步技术方案，确定 Flutter + Dart 作为客户端开发框架，学习 Flutter 基础组件、页面布局、路由管理以及 Web 运行方式，完成开发环境配置; 7月6日-7月8日; 侯禹泽. 3; 完成健康安全智能助手核心功能模块的界面原型设计与 Flutter 实现，完成登录页与首页等页面。; 7月7日-7月11日; 陈有志. 4; 完成健康安全智能助手核心功能模块的界面原型设计与 Flutter 实现，完成提醒管理，SOS页面，紧急求助页面等页面。; 7月7日-7月11日; 罗维恩. 5; 完成健康安全智能助手核心功能模块的界面原型设计与 Flutter 实现，完成健康数据录入，健康数据报告等页面。; 7月7日-7月11日; 王常宇. 6; 完成 Flutter Web Demo 集成运行，将各功能模块整合，验证主要页面跳转和用户操作流程，小组内部评审界面原型并根据反馈进行优化; 7月11日-7月13日; 全体成员. 7; 编写《迭代评估报告》，总结本次迭代完成情况、评审结果、存在问题以及下一阶段 Spring Boot 后端、MySQL 数据库和智能 Agent 功能开发计划; 7月12日-7月13日; 侯禹泽. |
| 预期成果： - 需求分析文档 包括： - 《vision 文档》 - 项目目标和范围说明 - 用户角色分析 - Use Case模型 - 界面原型 - 完成Flutter实现的静态界面demo，包括用户模块，健康信息管理模块，健康分析模块，健康提醒模块，紧急救援模块。 - Flutter Web demo - 实现页面正常显示，可以跳转，基本交互流程完整，使用Mock模拟真是业务数据。 - 迭代评估报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - Flutter 和 Dart 学习成本较高，可能影响界面原型开发进度。 - 解决方案：提前学习 Flutter 基础组件和开发流程，优先完成核心页面，后续逐步完善细节功能。 - 界面设计与实际需求存在偏差，需要反复修改。 - 解决方案：开发前完成需求分析和用例设计，通过小组评审及时调整界面方案。 - Flutter Web Demo 与最终移动端效果可能存在差异。 - 解决方案：开发时采用响应式布局，保证核心功能正常运行，为后续移动端适配做准备。 - Spring Boot、MySQL 和智能 Agent 集成难度较高。 - 解决方案：提前规划数据结构和接口设计，Flutter 中通过 Service 层封装数据访问，方便后续接入后端。 - 多人协作开发可能出现代码冲突和版本管理问题。 - 解决方案：使用 Git feature 分支开发，通过 Pull Request 审查和合并，保持主分支稳定 |  |  |  |