迭代评估报告

评估日期：7.13

| 组号 | 11 | 项目名称 | 健康安全智能助手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 7.6-7.13 |
| 任务达成情况： - 完成项目需求分析与 Vision 文档初步设计 完成了项目目标、用户角色以及核心应用场景分析，明确系统主要面向老年人、慢病患者以及家庭照护者等用户群体。完成主要 Use Case 梳理，包括： （1）注册 （2）管理个人资料 （3）登录 （4）紧急 SOS 求助； （5）健康提醒管理； （6）健康数据记录与查看； （7）咨询健康问题 （8）健康趋势分析； （9）管理紧急联系人。 2. 完成 Flutter 开发环境搭建与技术方案确定 确定采用 Flutter + Dart 作为客户端开发框架，完成 Flutter 基础组件、页面布局、路由管理以及 Web 运行环境学习与配置。同时规划后续通过 Service 层封装数据访问接口，为 Spring Boot 后端和 MySQL 数据库接入提供基础。 3. 完成核心功能模块界面原型设计与实现 完成登录页、首页、个人信息页、健康数据录入、健康报告、提醒管理、SOS 求助等核心页面开发。 通过 Mock 数据模拟真实业务数据，实现健康指标展示、提醒信息展示以及紧急求助流程。 4. 完成 Flutter Web Demo 集成验证 完成各模块代码整合，实现页面正常显示、页面跳转以及基本交互流程。 通过小组内部演示，对界面布局、交互流程进行了检查，并根据反馈进行了优化。 5. 完成迭代总结与下一阶段规划 完成本次迭代评估，总结开发过程中的问题，并规划下一阶段 Spring Boot 后端、MySQL 数据库以及智能 Agent 功能开发。 |  |  |  |
| 质量情况： 1. 需求评审 对 Vision 文档和 Use Case 模型进行了小组内部评审，确认用户角色、业务流程以及功能模块划分合理。 评审结果： （1）核心需求覆盖完整； （2）健康管理、提醒、紧急救援等功能均完成规划； （3）部分页面细节根据讨论进行了调整。 2. 界面原型评审 针对 Flutter 页面布局、信息展示方式以及用户操作流程进行了评审。 评审结果： 页面整体结构满足需求，主要功能入口明确，部分 UI 样式和交互细节进行了优化。 3. Flutter Web Demo 测试 完成项目启动测试、页面跳转测试、按钮交互测试以及 Mock 数据展示测试。 测试结果： Demo 可以正常运行，主要页面均可访问，核心操作流程完整。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： - Vibe coding模式对界面细节把控不足 问题：本次迭代过程中采用 AI 辅助开发方式提高了 Flutter 页面开发效率，但由于初期主要关注功能快速实现，对生成代码和界面效果的人工审查不足，导致第一版 UI 原型部分细节较为粗糙。 变更：在后续开发过程中，加强人工需求分析和 UI 评审环节，不能完全依赖 AI 生成结果。通过小组评审不断优化页面布局、交互流程和视觉设计，同时建立统一的 UI 设计规范，提高界面质量。 返工情况：对部分页面进行了重新设计和优化，手动修改包括调整布局结构、优化组件样式以及完善交互细节。 2. 页面设计与需求存在偏差 问题：初期页面更加关注功能实现，用户体验和视觉设计考虑不足。 变更：调整页面布局、优化组件样式、完善交互逻辑。 返工情况：部分 UI 页面进行了修改。 3. Git 协作过程中出现代码冲突 问题：多人开发时出现分支合并冲突。 解决：采用 feature 分支开发，通过 Pull Request 进行代码审查。 返工情况：部分路由和公共组件代码进行了调整。 4. Flutter Web 与移动端适配问题 问题：Web 页面效果与未来移动端可能存在差异。 解决：采用响应式布局，为后续移动端适配提供基础。 |  |  |  |
| 经验和教训： 1. 需求分析应先于编码进行 提前完成 Vision 文档和 Use Case 分析，可以减少后期修改，提高开发效率。 2. 界面设计需要兼顾功能和用户体验 后续开发过程中需要加强页面层次、交互流程和组件复用设计。 3. 提前设计接口和数据结构 虽然当前使用 Mock 数据，但需要提前规划用户数据模型、健康数据结构以及 API 接口。 4. 团队协作需要规范 Git 工作流程 后续开发应保持 feature 分支开发、及时同步以及合并前检查。 5. 后续迭代需要关注系统完整性 下一阶段将进一步完善后端业务逻辑、数据库存储、权限管理以及 AI 健康分析功能。 |  |  |  |